**Week 2，2021. 3 . 22 ~ 3 . 28 轮值组长：唐晨烨**

|  |  |
| --- | --- |
| 工作安排 | 本周主要论证设计方案的可行性（包括能否在阳台安装）和设计的可行性。 |
| 主要问题与矛盾 | 可能有部分行政区或物业规定不能在阳台安装外飘式晾衣架，另外，衣架整体的强度也需要确定。 |
| 解决途径与方法 | 组员详细询问周围的同学、老师和学校职工，自家阳台能否安装衣架、另外，我们调查了一部分已经在阳台安装了晾衣架的同学的衣架，以确定未来衣架将采用的方案。 |
| 解决结果 | 绝大部分被调查的人都表示自家阳台可以安装这种外飘式晾衣架，另外，确定了衣架大致的选材和结构。 |
| 次日工作交接 | 下周将根据项目选题通过与否决定是继续设计衣架还是重新选题。 |